## Slide 1
V1 · MACOS AMBIENT ASSISTANT
CoPartner
一個會看著你工作、然後接手做完的 Mac 助理
不用跟它解釋你在幹嘛，因為它一直在旁邊看。而且從三週前開始，它會真的動手。
94%
V1 完成度
18%
OCR 像素吞吐
595
XCTest 案例
main @ 3f14bb6 · 2026-09-03 · 50 個 PR 已合併
Notes: 今天講一個我做了幾個月的 side project。它不是聊天機器人——它是一個看著你工作的助理。你不用跟它解釋你在幹嘛，因為它一直在旁邊看。而且它已經會真的動手——執行命令與操作 UI 都已經在真機上驗過。 全場只要記得這三個數字：94% 完成度、18% OCR 吞吐、595 個測試。

## Slide 2
問題
AI 助理最貴的成本，是重新解釋
現在的 AI 助理
CoPartner
你開一個新對話
它一直開著
貼程式碼、貼錯誤、打一段背景說明
它已經看了你剛才三十分鐘做的每一步
它從零開始猜你要幹嘛
它有你的因果史，直接續寫
你花 3 分鐘描述上下文
你按一個熱鍵
Notes: 每次要 AI 幫忙，最花時間的不是它回答，是你解釋。CoPartner 的賭注是：如果它從頭看到尾，你就一句話都不用說。

## Slide 3
設計錨點場景
一個下午的 open loop
14:02
你在 Xcode 改一個 WebSocket 重連邏輯，寫到一半去查文件
14:07
你切到瀏覽器、開了三個分頁、複製了一段程式碼
14:11
你切回 Xcode，游標停在那個沒寫完的函式上
14:11
你按下 ⌃⌥⌘Space
「你在改 reconnect 的退避邏輯，剛查了指數退避的實作。
下一步：把你複製的那段套進 line 84 的 TODO。要我做嗎？」
Notes: 注意它說的不是「我可以幫你什麼」，而是接續你沒做完的那件事。這叫 open loop——設計文件裡的正式名詞。

## Slide 4
三大理念
省、清、快
省是省 CPU，清是給人看，快是省你的嘴——每一項都已經有真機數字，不是設計文件裡的願望。
SMART CAPTURE ENGINE
看得省
不做定頻全畫面截圖。滑鼠與焦點區高解析高頻、周邊低解析低頻（借人眼中央窩），只對「變動的 tile」細看（借 KVM-over-IP／VNC 的增量更新）。
idle CPU 9%
ACTION SCRIPT NARRATOR
記得清
截圖是單一瞬間，劇本是因果史。三層滾動彙總：L0 模板（零模型）→ L1 本地 3B → L2 段落摘要。階梯會回報自己用了哪一層。
L1 延遲 1373–2388ms
CLOUD TAKEOVER
交棒快
按 ⌃⌥⌘Space，把因果史交給 Claude computer-use 續寫你沒做完的 open loop。回來的每個動作都是不可信提議，要過四道閘。
兩種執行能力都已真機驗過
Notes: 三個字概括：省、清、快。省是省 CPU，清是給人看，快是省你的嘴。這頁可以當全場地圖，後面每一段都掛在這三個字底下。

## Slide 5
看得省 · Smart Capture Engine
不要全部看
亮的是你在看的，暗的是周邊
中央窩成像
滑鼠與焦點區高解析高頻，周邊低解析低頻——人眼就是這樣運作的。
增量更新
借鏡 KVM-over-IP／VNC，只處理「變動的 tile」。
雙訊號交叉驗證
dirtyRects 當主訊號、Metal per-tile dHash 當 ground truth——不信任單一來源。
冷熱狀態機
影片區自動標 DYNAMIC 並跳過 OCR。
真機實測 idle CPU 9% · operating 25%
Notes: 定頻全螢幕截圖加全螢幕 OCR，在 24GB 的 M4 上長時間跑，光影片區就燙手。所以第一個決定就是：不要全部看。 左邊這張圖就是實際的擷取策略——亮的區塊高解析高頻，暗的低解析低頻。

## Slide 6
記得清 · Action Script Narrator
截圖是單一瞬間，劇本是因果史
L0 14:07:12 [切到 Safari] 14:07:31 [複製 “func reconnect(attempt:)” 附近 12 行] 14:11:02 [切回 Xcode · WebSocketClient.swift] L1 「使用者正在為 WebSocket 重連加入指數退避， 已查到參考實作，尚未套用」 L2 「14:00–14:15 debug WebSocket 重連」
L0
模板
零模型、完全確定性
L1
本地 3B
FoundationModels，推測意圖
L2
段落摘要
滾動彙總
階梯會回報自己用了哪一層——關掉 Apple Intelligence 就掉回規則式，不中斷。
L1 延遲 1373–2388ms
Notes: 你要它接手，它需要知道的不是畫面長什麼樣，是你為什麼走到這一步。 左邊是真實的輸出格式：L0 是模板產的、完全確定性；L1 是本地 3B 推測意圖；L2 滾動彙總成段落。

## Slide 7
交棒快 · Cloud Takeover
四道閘
模型回來的每個動作都是不可信提議。螢幕上出現的任何指令都可能是別人放的，所以防線必須在模型之外。
01
出境閘門
EgressGate
逐欄位掃描信封並遮罩；PIPL 命中就整包拒出，呼叫端只准走本地階，不 fallback 雲端。
02
預算熔斷
LiteLLM Gateway
設 max_budget；路由不變式由 pytest 解析 config 斷言，不靠人記得。
03
風險分級 + 人按
RiskClassifier
與模型推理無關的本地規則判 low／medium／high；high 在任何政策下都必須人按。
04
沙箱執行
XPC + sbpl
雙向 code-signing 驗證 → sandbox-exec → posix_spawn argv 直呼。全程沒有一個 shell。
⌃⌥⌘. kill-switch：作廢整個世代的授權——串流斷、HUD 進 aborted、後續 token 全失效。停的不是一個動作，是整批授權。
Notes: 四道閘任何一道都能單獨擋下來。重點在最後一段——動作是在另一個程序裡、在沙箱裡、用 argv 直呼執行的，全程沒有一個 shell。 還有一個獨立的 kill-switch，作廢整個世代的授權，不是只停下一個動作。

## Slide 8
進度
62 / 66 94%
原 58 步 TDD backlog（含 10.5／23.5 共 60 列），step 53「M5 真機驗收」做下去才發現前置的執行端根本不存在，展開成 53.1–53.7——所以總數是 66。
M0
擷取引擎
idle CPU 9%
M1
冷熱狀態機
待驗收
M2
局部 OCR
吞吐 18%
M2.5
L0 劇本
時間機器
M3
記憶系統
待驗收
M4
本地敘事
1373–2388ms
M5
雲端交棒
執行端全通過
M6
隱私黑名單
待驗收
A 可跑骨架
step 1–10.5
11 / 11
B 智慧擷取引擎
step 11–24
13 / 15
C 局部 OCR
step 25–29
5 / 5
D 記憶系統
step 30–36
6 / 7
E 本地推理敘事
step 37–42
6 / 6
F 雲端交棒
step 43–53.7
17 / 17
G 隱私黑名單
step 54–58
4 / 5
剩下四項全部只有真 Mac 能驗：23.5（延後優化）· 24（M1）· 36（M3）· 58（M6） — 沒有任何「CI 能驗但還沒寫」的邏輯欠著。
Notes: 94% 這個數字要小心解讀。剩下的四項全部是要真機、真權限、真 GPU 才能驗的東西——沒有任何一行「CI 能驗但還沒寫」的邏輯欠著。 綠色是完成，琥珀色是進行中，空格是待驗收。

## Slide 9
規模
8,606 行程式碼，6,161 行測試
8,606
Swift 原始碼 · 100 檔
6,161
測試 · 72 檔
595
XCTest 案例
0.72
測試比
模組
檔數
行數
職責
ActionExecutor
19
1,789
HUD 閘門、風險、沙箱、UI 動作、undo
CaptureEngine
31
1,784
擷取、tile、注意力、OCR、隱私遮罩
app（含 XPC service）
16
2,461
menu bar、HUD 浮層、執行端
ScriptNarrator
14
1,006
L0／L1／L2 三層劇本
CloudRouter
10
858
打包、出境閘門、computer-use、SSE
CoPartnerCore
4
472
共用型別、記憶體診斷純值層
MemoryStore
5
174
三層記憶、向量檢索
CI 三 job 全綠（macos-15）：swift · python · app（xcodegen + xcodebuild + XPC probe 型別檢查）
Notes: 測試比 0.72——每三行程式碼配兩行測試。這不是為了好看，是因為我沒有 Mac，測試是唯一能自主判定「這步做完了」的方式。下一頁講這件事。

## Slide 10
方法論
沒有 Mac，怎麼寫 macOS app
開發代理跑在 Linux 容器，沒有 Mac、沒有 GPU、沒有螢幕、沒有權限、沒有 Apple Intelligence。這六條是被逼出來的。
01
可注入後端
平台重活（Metal／SCK／vec0／FoundationModels／computer-use／XPC）全藏在 protocol 後，CI 用假後端驗邏輯。
02
誠實佔位
沒接線的真後端一律 throw .notWired，絕不靜默假成功。假成功會讓「還沒接」這個訊號永遠消失。
03
不變式寫進型別
ApprovalToken 的 init 是 internal，繞過閘門的呼叫路徑在編譯層面不存在；而且它不過 XPC 線。
04
先無害，再有能力
XPC service 先做成沒有執行能力的骨架，驗簽補上後才翻開開關。
05
build 綠 ≠ 真的編到了
canImport 為 false 時整檔靜默略過。在 #if／#else 兩側各放一個 #warning，看到黃字才算數。
06
驗證方式比被驗的東西重要
沙箱只測「擋得住」會得到假通過——deny-default 下什麼都跑不起來。
Notes: 這不是巧思，是被逼出來的。但逼出來的結果是——每一個平台依賴都變成一個明確的注入點，我永遠知道「哪裡還沒接真的」。 94% 的工作是在沒有真機的情況下被驗證過的。

## Slide 11
安全
把不變式寫進型別系統
間接 prompt injection 的防線不能是「我在 prompt 裡叫它不要聽壞人的話」。防線必須在模型之外。
ApprovalToken 的 init 是 internal
只有同模組的 HUD 狀態機能鑄造 → 「繞過確認閘門的呼叫路徑」在編譯層面不存在。
ApprovalToken 不過 XPC 線
跨程序的值可以偽造，所以授權留在偽造不了的地方——主 app 內驗。
ProposedAction 只有 argv: [String]
沒有整串 shell 欄位，型別層面消滅 metacharacter 注入面，executor 不經 sh -c。
模型輸出＝不可信提議
每個動作過與模型推理無關的本地規則，加人工確認。防線不依賴 prompt。
十條可測不變式 I1–I10：繞不過閘門 · high 必人按 · 危險指令保守偏殺 · 無 shell 字串 · 路徑白名單解 symlink · 敏感不出境 · kill-switch 作廢整世代 · 動作迴圈熔斷 · 每提議落稽核 · gateway 路由不變式
Notes: 螢幕上出現的任何指令都是不可信的——那可能是別人放在網頁上騙模型的。所以防線必須在模型之外，而且最好是編譯器保證，不是靠紀律。

## Slide 12
2026-08-20 · 2026-09-03 · STEP 53.5 / 53.6-C
兩次「第一次」
翻開的那一行單獨成立一個 PR。理由很簡單：翻開執行能力若混在一大包程式碼裡，沒有人（包括作者）能真的審完。
允許
拒絕
只有 shell 一種動作
只有固定表裡七個唯讀工具：cat ls head tail wc grep find
只能寫沙箱工作目錄
每個動作仍過本地風險分級 + HUD 人工確認
永遠不含 shell 本身
網路全斷、家目錄關閉、秘密路徑另外 deny
檔案動作明確拒絕；UI 執行端刻意不支援截圖
解析不出的組合鍵一律 high——不知道它會做什麼，更該問人
第一次真執行刻意用本地合成提議，走完全相同的路徑——不繞過任何閘門，只是把提議來源從雲端換成本地，讓第一次真執行發生在完全受控的情況下。翻回 false 是出事時的第一個動作，只需改一行。
Notes: 翻開執行能力那一行單獨成立一個 PR——這件事本身就是設計的一部分。 還有一個細節：驗收判定是「stdout 裡有那串隨機標記」，不是 didExecute == true。因為沙箱擋掉讀取時 cat 照樣會結束、didExecute 照樣為真，stdout 卻是空的。

## Slide 13
隱私
縱深五層
1
文字層
PIIMasker — 卡號／身分證／密碼欄在寫進劇本之前就遮
真機驗過
2
tile 層
SensitiveTileMask — 敏感區不 OCR、不持久化
待 M6
3
來源層
SCContentFilter 黑名單 — 黑名單 app 0 frame 進來
待 M6
4
聚合層
注意力熱圖只存聚合權重，不存內容
完成
5
出境層
EgressGate — PIPL 命中整包拒出，只准走本地階
待 M5 收尾
法遵：台灣 PDPA + 上海團隊的中國 PIPL 跨境條款。敏感命中時強制 local-only，不 fallback 雲端。
刻意的「不做」：UI 執行端不支援截圖——截圖該由擷取管線產生並經出境閘門，在執行端偷截一張等於靜默拿掉整個出境設計。
Notes: 隱私不是一道牆，是五層。密碼欄在寫進劇本之前就遮掉了——不是存起來再過濾。 最後那句「刻意的不做」我覺得最重要：截圖功能拿掉，是因為留著它就等於在出境閘門旁邊開一個後門。

## Slide 14
真機 dogfood
CI 永遠測不到的那種 bug
FOCUS 狂刷
M2 · 同源共四類
終端機每輸出一個字就被判定換視窗。根因是焦點追蹤誤用 AX value（欄位內容）當視窗識別。
邏輯正確、測試也過——錯在真機餵給它的資料。
OCR 截整螢幕
M2
混入選單列和其他 app 的文字，吞吐等同沒優化。
改依 AX 焦點框裁切 → 吞吐 18%。
Vision bbox 左下原點
M2
與螢幕座標慣例相反，沿用會讓摘要上下顛倒。
型別強迫呼叫端明講慣例。
稽核不誠實
M5
被閘門擋下的動作留下零痕跡；執行未成功記成已執行。
改成 attempt／executed／notExecuted／blocked 四態。
sbpl 路徑陷阱
M5
給 /tmp/x 的規則對 /private/tmp/x 永遠不匹配，profile 看起來完全正常。
先 realpath，並補上路徑跳脫。
Notes: 這五個沒有一個是 CI 抓得到的。第一個尤其可怕——所有測試都是綠的，因為測試餵的是乾淨資料。真機餵的不是。

## Slide 15
STEP 53.7 · 七輪
一場推翻了自己三次的診斷
症狀：沒開觀察、只是讓 app 開著就會跳系統記憶體告警。這一句話就排除了原本兩個主要嫌疑——它們都只在觀察開始後才存在。
+151 MB/hr → +7 MB/hr
AsyncStream<TileEvent> 沒指定 buffering policy（無上限），唯一的消費者是 @MainActor 計數器。改成 .bufferingNewest(64)。
診斷過程推翻的三個中途結論
1
「持續成長」
一次性暖機被整體斜率攤成了成長率
2
「還是在成長」
階段落差被攤成了成長率——斜率不該跨越狀態邊界
3
「停止後不回落」
量測時機造成的假象。停止後 1–5 分鐘根本還沒開始掉，真正的落定點在 30 分鐘
每一次都是同一種錯誤：一個看起來像資料的猜測，比「不知道」更糟。
附帶設計：刻意不用定時器取樣。要量的正是閒置路徑，在上面裝一個定時醒來的東西，等於在被觀察的對象裡加一個新的觀察者。改成每次打開選單取一個樣，背景成本恰好是零。
Notes: 這頁我最想講的不是那個 bug，是診斷過程。七輪裡我三次以為自己找到答案，三次都被下一份資料推翻。 共通點是：我拿一個看起來像資料的東西（斜率）當結論，但那個斜率的算法本身有問題。

## Slide 16
方法論
驗證方式比被驗的東西重要
一個測不出東西的測試，比沒有測試更危險——因為它會讓你以為你驗過了。
錯的驗法
對的驗法
只測「擋得住」
deny-default 之下什麼都跑不起來 → 全部通過
得到一個永遠會通過的測試
成對驗證：正向基準 + 負向結果
負向結果依賴正向基準
基準沒過時全部標「無效」，而不是「通過」
./scripts/sandbox-verify.sh → 8 項全綠 · 0 失敗 · 0 無效
同一個原則的另一個例子：canImport 隔離的程式碼，build 綠不代表編到了。在 #if／#else 兩側各放一個 #warning，看到黃字才算數。
Notes: 「0 無效」那一欄是重點。它代表正向基準真的跑起來了，所以負向結果才有意義。少了它，一個什麼都擋的 profile 會通過每一條負向測試。

## Slide 17
M4 · L1 敘事延遲
一個算術上不可達的目標
原訂目標 ~300ms
↓
端上 3B 逐 token 串行生成，延遲幾乎與輸出長度成正比。
↓
300ms 的預算只夠 12–15 個 token。
↓
塞不下 6 欄位結構化輸出裡的兩段散文加一個陣列。
↓
再壓要砍 inferredGoal 欄位——那是 L1 的全部價值。
這是輸出形狀與模型吞吐的算術，不是調校問題。
壓過一輪就到頭了
2659 → 1373 ms
靠 @Guide 字數上限 + 視窗縮減
修訂後的標準
~2.5s
實測 1373–2388ms。浮動是因為 @Guide 的字數上限模型只當參考、不嚴格遵守（設 20 字、實測輸出 35 字）。
Notes: 這頁想講的是怎麼對待一個訂錯的目標。不是硬調參數調到天亮，是算一次數學，然後帶著理由去改目標。 使用者裁決維持資訊量——寧可慢一點，也不要失去 inferredGoal。

## Slide 18
M5 · step 53
現在卡在哪
已完成（真機驗過）
53.1
XPC 骨架 — service pid ≠ app pid，刻意無執行能力
53.2
雙向 code-signing 驗證 — 外部程序定址不到
53.3
sandbox-exec profile — 成對驗證 8 項全綠
53.5
第一次真的執行命令 — stdout 帶回對得上的 UUID（8／20）
53.6
第一次真的動使用者的電腦 — HUD 確認後畫面捲動（9／3）
53.7
記憶體洩漏定位並修復 — +151 → +7 MB/hr
還剩
1
接上真雲端 SSE 來源 — 執行端全通了，但提議還是本地合成的；目前解析鏈用假來源驗過
2
對照 I1–I10 逐項勾：危險指令被攔／kill-switch 全鏈斷／越界寫入 deny／LiteLLM 預算熔斷
3
接手品質 — 留個 open loop 按熱鍵，Claude 應接續而不是貼一堆說明文字
M5 之後：M3 真 vec0（8hr 磁碟量）→ M1 擷取 CPU 優化 + 影片驗收 → M6 隱私最終審查 → V1 收官 → V2 Listen 開工。
Notes: 左邊六項都在真機上驗過了——執行端整條鏈是通的。 右邊剩的其實只有一件事的兩面：提議的來源還是本地合成的，接上真雲端之後才輪得到驗「Claude 有沒有正確續寫」。

## Slide 19
誠實清單
已知的風險與缺陷
列出來不是為了免責，是因為知道哪裡不確定本身就是進度。前兩條是寫在設計文件裡、後來被真機推翻的假設。
XPC 買到的不是權限降級
原本假設 service 跑在低權 user——做不到。內嵌 XPC service 必然與主 app 同 uid（實測 euid 501）。真正的圍籬來自 sbpl。記為殘餘風險 R5。
L1 會編故事
終端機標題被 3B 腦補成「與 CoPartner 進行視訊會議」——日誌裡沒有任何視訊訊號。指令已明寫禁止臆測，3B 壓不住。
真 vec0 磁碟量未驗
盲寫風險低，但要裝 sqlite-vec 並跑滿 8 小時才知道磁碟量。step 36 專門驗這件事。
擷取仍是固定 2fps
每幀 hash 全螢幕；DYNAMIC 狀態機已測但還沒拿來降頻。step 23.5 是刻意延後，不是遺漏。
同 app 內換視窗仍記 FOCUS
只有 CI 測試蓋到，dogfood 沒驗到。下次開兩個終端機視窗切一下就能補驗。
單人開發、V2+V3 約一年
緩解方式是每一版都設計成「該版結束即有完整可用產品」，不是半成品接力。
Notes: 我把不確定的東西列出來，不是為了免責，是因為知道哪裡不確定本身就是進度。 上面兩條（琥珀色）特別重要——那是我原本寫在設計文件裡、被真機實測推翻的假設。

## Slide 20
V1 → V4
它已經會看了。它已經會動了。
接下來是讓它離開電腦。
V1
CoPartner
桌面 ambient 助理：看螢幕、寫劇本、熱鍵交棒
→ 2026-12
0%
V2
Listen
全日音訊 → 生活劇本；訊息閘道讓互動隨身
2027-01 → 05
30%
V3
Agent
技能引擎、heartbeat 主動巡檢、手機／手錶衛星
2027-06 → 11
70%
V4
Omni
穿戴優先：眼鏡、墜飾、即時耳語協助
2028+
100%
右欄是「跳出電腦的程度」。貫穿每一版的架構是 Hub-and-Satellites：Mac mini 永遠是中樞，手機手錶眼鏡都是衛星——不存資料、不做重推理，所以「本地優先、敏感不出境」在每一版都成立。
AI 助理的瓶頸不是模型有多聰明，是它知不知道你在幹嘛。
Notes: 三句話收尾：它已經會看了——M0／M2／M2.5／M4 真機通過。它已經會動了——沙箱執行端建成、開關翻開。接下來是讓它離開電腦。 最後一句：這個專案真正在賭的是一件事——AI 助理的瓶頸不是模型有多聰明，是它知不知道你在幹嘛。